- УТВЕРЖДАЮ:

- Исполняющий обязанности

- начальника управления экономики,

- инвестиций, потребительской сферы

- и торговли администрации

- муниципального  образования

- Калининский район

- _____________ А.Н.Назаренко

- _________________ 2012 год

ПОШАГОВЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН НА 2012-2014 ГОДЫ.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ (НЕПРОГРАММНЫХ) МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители |  | Срок выполнения (год) | Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОГРАМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическое направление: повышение качества и продолжительности жизни, развитие человеческого потенциала района. |  |  |  |  |  |  |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Программа модернизации здравоохранения муниципального образования Калининский район на 2011-2012 годы.» Укрепление материально-технической базы ЛПУ Внедрение современных информационных систем в здравоохранении. Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами. |  | МБУЗ «ЦРБ муниципального образования Калининский район» | 2012 г. | Улучшение оказания медицинской помощи населению в ЛПУ района. |  |
|  | Образование |  |  |  |  |  |
| 2. | Долгосрочная КЦП «Развитие образования в Краснодарском крае» на 2011-2015 годы: | Управление образования администрации муниципального образования Калининский район |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание условий для укрепления здоровья детей и педагогических работников за счет обеспечения их сбалансированным горячим питанием |  |  | 2012-2015 гг. | Частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся дневных муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, из расчета 3,5 рубля в день на одного обучающегося и педагогических работников указанных учреждений из расчета 11,5 рубля в день на одного педагогического работника |  |
| 2.2. | Совершенствование системы независимых объективных внешних оценок качества образования по всем уровням образования |  |  |  | Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов и выпускников 11-х классов |  |
| 2.3. | Обеспечение общеобразовательных учреждений школьными автобусами |  |  | 2012-2015 гг. | Обеспечение общеобразовательных учреждений школьными автобусами |  |
| 2.4. | Капитальный ремонт спортивных залов |  |  | 2012-2015 гг. | Капительные ремонты спортивных залов |  |
| 2.5. | Софинансирование расходных обязательств, связанных с оплатой педагогам дополнительного образования за работу с детьми в вечернее и каникулярное время в спортивных залах общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности системы образования Краснодарского края) |  |  | 2011-2015 гг. | Софинансирование расходных обязательств, связанных с оплатой педагогам дополнительного образования за работу с детьми в вечернее и каникулярное время в спортивных залах общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности системы образования Краснодарского края) |  |
| 2.6. | Софинансирование расходных обязательств, связанных с оплатой педагогам дополнительного образования за работу с детьми в спортивных клубах общеобразовательных учреждений |  |  | 2011-2015 гг. | Софинансирование расходных обязательств, связанных с оплатой педагогам дополнительного образования за работу с детьми в спортивных клубах общеобразовательных учреждений |  |
| 3 | Реализация комплекса мер по модернизации системы общего образования |  |  | 2012 г. | Приобретение учебно-лабораторного, технологического оборудования спортивного инвентаря, пополнение фондов школьных библиотек, оборудование локальных вычислительных сетей, повышение квалификации, профессиональной переподготовки руководителей ОУ и учителей, осуществление текущего ремонта помещений пищеблоков, проведение капитального ремонта по замене окон |  |
| 4. | «Развитие системы дошкольного образования в Краснодарском крае» на 2010-2015 годы» |  |  | 2010-2015гг. | Ремонт помещений, открытие дополнительных групп |  |
| 5. | Краевая целевая программа «Дети Кубани» на 2009-2013 годы: |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» |  |  | 2012-2013 гг. | Приобретение музыкального оборудования в МБУДОД ДДТ ст.Калининской |  |
| 5.2. | Подпрограмма «Организация летнего оздоровления и занятости детей» |  |  | 2012-2013 гг. | Организация летнего оздоровления и занятости детей |  |
| 6. | Краевая целевая программа «Пожарная безопасность в Краснодарском крае» на период до 2012года |  |  | До 2012 г. | Обеспечение мероприятий по противопожарной и антитеррористической безопасности в учреждениях образования |  |
| 7. | Долгосрочная краевая целевая программа «Безопасность образовательных учреждений на 2012-2014 гг.» |  |  | 2012-2014 гг. | Установка видеонаблюдения, обработка чердачных помещений огнезащитным составом |  |
| 8. | Краевая целевая программа «Содействие субъектам физкультуры и спортаразвитию массового спорта на Кубани на 2009-2011 гг.» |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Софинансирование расходных обязательств, связанных с оплатой педагогам дополнительного образования за работу с детьми в вечернее и каникулярное время в спортивных залах общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности системы образования Краснодарского края) |  |  | 2012-2013 гг. | Софинансирование расходных обязательств, связанных с оплатой педагогам дополнительного образования за работу с детьми в вечернее и каникулярное время в спортивных залах общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности системы образования Краснодарского края) |  |
| 8.2. | Софинансирование расходных обязательств, связанных с оплатой педагогам дополнительного образования за работу с детьми в спортивных клубах общеобразовательных учреждений |  |  | 2012-2013 гг. | Софинансирование расходных обязательств, связанных с оплатой педагогам дополнительного образования за работу с детьми в спортивных клубах общеобразовательных учреждений |  |
|  | Культура |  |  |  |  |  |
| 9. | КЦП поддержки сельских клубных учреждений Краснодарского края на 2011-2012гг. Укрепление материально-технической базы: Старовеличковский СДК, Калининский СДК, Гривенский СДК | Управление культуры администрации муниципального образования Калининский район, учреждения культуры сельских поселений |  | 2012 г. | Улучшение условий для организации досуга населения сельских поселений. |  |
|  | Физкультура и спорт |  |  |  |  |  |
| 10. | РЦП «Развитие физической культуры и спорта и спорта в муниципальном образовании Калининский район на 2012-2015 годы» | Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Калининский район |  | 2012-1015 г. | Создание условий для развития детского спорта, подготовка спортивных резервов |  |
| 11. | РЦП «Дети Кубани подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Калининский район |  |  | Организация летнего оздоровления детей МО Калининский район |  |
| 12. | РЦП «Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотических средств на 2007-2012 г. по Калининскому району» | Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Калининский район |  | 2012г. | Уменьшение правонарушений связанных с незаконным оборотом наркотических средств, за счет привлечения молодежи к занятию физии-ческой культурой и спортом |  |
| 13. | Районная комплексная программа по укреплению правопорядка, профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в муниципальном образовании Калининский район на2010- 2012 годы | Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Калининский район |  | 2010-2012 г. | Уменьшение преступности в молодежной среде, за счет привлечения молодежи к занятию физической культурой и спортом |  |
| 14. | Социальный проект Всероссийской партии «Единая Россия» совместно с Федеральным агентством по физической культуре и спорту Строительство быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов-плавательный бассейн ст. Калининская | Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Калининский район, администрация Калининского сельское поселение |  | 2012-2014 гг. | Строительство плавательного бассейна |  |
| 15. | РЦП «Программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Калининский район на 2012-2014 годы.» | Управление экономики, инвестиций, потребительской сферы и торговли администрации муниципального образования Калининский район |  | 2012-2014 гг. | Развитие кредитно-финансовых механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства; Увеличение доли налогов в налоговых доходах бюджетов всех уровней, уплачиваемых субъектами малого и среднего предпринимательства. |  |
| 15.1 | Создание положительного имиджа малого и среднего предпринимательства: - подготовка информационных материалов по проблемам малого и среднего предпринимательства для публикации в СМИ; - издание и распространение информационных вестников; | Управление экономики, инвестиций, потребительской сферы и торговли администрации муниципального образования Калининский район |  | 2012-2014 гг. | Развитие кредитно-финансовых механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. |  |
| 15.2. | Формирование земельных участков, обеспеченных инфраструктурой и подготовленными бизнес-планами, для предоставления их с торгов субъектам малого и среднего предпринимательства | Управление экономики, инвестиций, потребительской сферы и торговли администрации муниципального образования Калининский район |  | 2012-2014 гг. | Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства; |  |
| 15.3. | Организация и проведение обучающих семинаров, совещаний, конференций, «круглых столов», «дней открытых дверей» для субъектов малого и среднего предпринимательства по актуальным вопросам, в том числе: - в сфере налогообложения; - по правовым вопросам и административному регулированию; - по проблемам подбора и подготовки кадров; - по бизнес планированию; - по вопросам охраны труда, трудового законодательства, социального партнерства. Семинары, учитывающие отраслевую специфику, в том числе: - в сфере промышленности; - в сфере строительства; - в сфере здравоохранения; - в сфере образования; - в сфере сельского хозяйства. |  |  |  | Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства; |  |
| 15.4. | Организация подготовки и переподготовки кадров для малого и среднего предпринимательства, обучение начинающих предпринимателей основам предпринимательской деятельности на льготных условиях. | Управление экономики, инвестиций, потребительской сферы и торговли администрации муниципального образования Калининский район |  | 2012-2014 гг. | Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства |  |
| 15.5. | Разработка и представление инвестиционных проектов социально-значимых для района видов деятельности. Участие муниципального образования в краевых и российских конкурсах и выставках малого и среднего бизнеса | Управление экономики, инвестиций, потребительской сферы и торговли администрации муниципального образования Калининский район |  | 2012-2014 гг. | Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства |  |
| 15.6. | Организация и проведение конкурсов: - «Лучший инвестиционный проект малого предпринимательства в Калининском районе»(подарок за первое место); - «Лучшее предприятие Калининского района»; - «Лучшие предприниматели Калининского района»; - конкурс для детей и молодежи «Кем я хочу стать», «Каким я вижу свой будущий бизнес»; - т.д. | Управление экономики, инвестиций, потребительской сферы и торговли администрации муниципального образования Калининский район |  | 2012-2014 гг. | Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства |  |
| 15.7. | Организация и проведение районных выставочно-ярмарочных мероприятий, выставки коллективных стендов на выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах, создание стендов, аренда выставочной инфраструктуры | Управление экономики, инвестиций, потребительской сферы и торговли администрации муниципального образования Калининский район |  | 2012-2014 гг. | Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства; |  |
| Стратегическое направление: обеспечение высоких темпов экономического развития района. |  |  |  |  |  |  |
|  | КЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснодарском крае на 2008-2012годы» |  |  |  |  |  |
| Направление: Техническая и технологическая модернизация отрасли |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Приобретение современной, высокоэффективной уборочной, энергосберегающей техники и сельхозмашин | Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Калининский район |  | 2012-2014гг | Освоение прогрессивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур. Выполнение всего комплекса полевых сельскохозяйственных работ в оптимальные агротехнические сроки. Укрепление технического потенциала предприятия. |  |
| Направление: Устойчивое развитие сельских территорий. |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Осуществление комплекса организационных, экономических, технологических и других мер по созданию культурных пастбищ для выпаса скота | Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Калининский район |  | 2012 г. | Создание 25 га культурных пастбищ для выпаса скота, содержащегося в личных подсобных хозяйствах граждан. Улучшение кормовой базы, повышение продуктивности крупного рогатого скота. |  |
| Направление: Сохранение и поддержание почвенного плодородия. |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Реконструкция мелиоративных систем, включая капитальную планировку. | Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Калининский район |  | 2012-2014 гг. | Повышение технического уровня действующих мелиоративных систем продуктивности мелиорируемых земель. Создание оптимальных условий водного, воздушного, теплового и пищевого режимов почв. Комплексное и рациональное использование земельных и водных ресурсов, позволяющих с меньшими затратами увеличить выход продукции | Повышение технического уровня действующих мелиоративных систем продуктивности мелиорируемых земель. Создание оптимальных условий водного, воздушного, теплового и пищевого режимов почв. Комплексное и рациональное использование земельных и водных ресурсов, позволяющих с меньшими затратами увеличить выход продукции |
| 19. | Ремонтно-восстановительные работы на мелиоративных системах | Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Калининский район |  | 2012-2014 гг. | Капитальная планировка рисовых чеков | Капитальная планировка рисовых чеков |
| 20. | Мониторинг земель сельскохозяйственного назначения |  |  | 2012-2014 гг. | Эксплуатационная планировка чеков, засыпка и планировка микропонижений, очистка оросительных и сбросных каналов, ремонт гидротехнических сооружений, нарезка и очистка чековых канавок, нарезка временных оросительных и водоотводных канавок, ямочный ремонт дорог, грейдирование дорог, ремонт чековых валиков, кротование и чизелевание почвы | Эксплуатационная планировка чеков, засыпка и планировка микропонижений, очистка оросительных и сбросных каналов, ремонт гидротехнических сооружений, нарезка и очистка чековых канавок, нарезка временных оросительных и водоотводных канавок, ямочный ремонт дорог, грейдирование дорог, ремонт чековых валиков, кротование и чизелевание почвы |
| 21. | Применение минеральных удобрений |  |  | 2012-2014 гг. | Очистка существующих каналов осушительной сети, рыхление почвы на глубину не менее 60 см. Улучшение мелиоративного состояния земель, выполнение комплекса культур технических работ | Очистка существующих каналов осушительной сети, рыхление почвы на глубину не менее 60 см. Улучшение мелиоративного состояния земель, выполнение комплекса культур технических работ |
| Направление: Водоснабжение. |  |  |  |  |  |  |
| 22. | ФЦП «Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края» Водоснабжение ст.Калининской, ст. Старовеличковской | Управление градостроительства и благоустройства администрации муниципального образования Калининский район, администрации Калининского и Старовеличковского сельских поселений |  | 2012 г. | Улучшение обеспечения населения ст. Калининской и ст.Старовеличковской качественной питьевой водой. |  |
| Направление: Ремонт и реконструкция объектов ЖКХ. |  |  |  |  |  |  |
| 23. | КЦП антикризисных мер в жилищно-коммунальном хозяйстве Краснодарского края. Х.Гречаная Балка Реконструкция котельной. | Управление градостроительства и благоустройства администрации муниципального образования Калининский район, администрация Старовеличковского сельского поселения |  | 2012 г. | Обеспечение бесперебойного снабжения теплом муниципальных предприятий Куйбышевского сельского поселения, повышение эффективности производства, экономия энергоресурсов |  |
| 24. | КЦП антикризисных мер в жилищно-коммунальном хозяйстве Краснодарского края Реконструкция котельной п.Рогачевский |  |  | 2012 г. | Обеспечение бесперебойного снабжения теплом муниципальных предприятий Куйбышевского сельского поселения, повышение эффективности производства, экономия энергоресурсов |  |
| Направление: Обустройство автодорог |  |  |  |  |  |  |
| 25. | КЦП «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края» на 2012 год Калининское сельское поселение Старовеличковское сельское поселение Джумайловское сельское поселение Гришковское сельское поселение Бойко-Понурское сельское поселение Гривенское сельское поселение Куйбышевское сельское поселение Новониколаевское сельское поселение | Управление градостроительства и благоустройства администрации муниципального образования Калининский район, администрация Куйбышевского сельского поселения |  | 2012 г. | Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети сельских поселений муниципального образования Калининский район |  |
| 26. | Долгосрочная КЦП «Развитие систем наружного освещения населенных пунктов Краснодарского края 2012-2014 годы» ст.Старовеличковская, ст. Калининская, ст. Гривенская | Управление градостроительства и благоустройства администрации муниципального образования Калининский район. |  | 2012 г. | Капитальный ремонт и ремонт объектов системы наружного освещения сельских поселений муниципального образования Калининский район |  |
| 27. | КЦП Государственная поддержка муниципальных образований Краснодарского края по обеспечению подготовки документов территориального планирования» на 2012-2014 годы |  |  |  | Документ территориального планирования муниципального образования Калининский район |  |
| 28. | Разработка и утверждение правил землепользования и застройки Калининского сельского поселения | Управление градостроительства и благоустройства администрации муниципального образования Калининский район, администрации сельских поселений |  | 2012 г. | Документ территориального планирования Калининского сельского поселения |  |
| 29. | Разработка и утверждение правил землепользования и застройки Старовеличковского сельского поселения |  |  | 2012 г. | Документ территориального планирования Старовеличковского сельского поселения |  |
| 30. | Утверждение генерального плана Гривенского сельского поселения, разработка правил землепользования и растройки Гривенского сельского поселения |  |  | 2012 г. | Документ территориального планирования Гривенского сельского поселения |  |
| 31. | Утверждение генерального плана Бойкопонурского сельского поселения |  |  | 2012 г. | Документ территориального планирования Бойкопонурского сельского поселения |  |
| 32. | Утверждение генерального плана Новониколаевского сельского поселения |  |  | 2012 г. | Документ территориального планирования Новониколаевского сельского поселения |  |
| 33. | Утверждение генерального плана Джумайловского сельского поселения |  |  | 2012 г. | Документ территориального планирования Джумайловского сельского поселения |  |
| 34. | Утверждение генерального плана Гришковского сельского поселения |  |  | 2012 г. | Документ территориального планирования Гришковского сельского поселения |  |
| 35. | Утверждение генерального плана Куйбышевского сельского поселения |  |  | 2012 г. | Документ территориального планирования Куйбышевского сельского поселения |  |
| НЕПРОГРАМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление: Развитие перерабатывающих предприятий. |  |  |  |  |  |
| 36. | Ст.Новониколаевская Строительство элеватора по хранению и переработке риса ООО «Кубаньагро-Приазовье» | Управление экономики, инвестиций, потребительской сферы и торговли администрации муниципального образования Калининский район |  | 2012 г. | Строительства элеватора мощностью 36 тыс.тонн хранения и рисового завода мощностью 5 тн/час |  |
|  | Направление: Развитие сельскохозяйственных предприятий. |  |  |  |  |  |
| 37. | Строительство молочно-товарной мегафермы ст. Старовеличковская |  |  | 2012-2013 гг. | Конечным продуктом молочного комплекса будет являться: выход на молочную продуктивность дойного стада 6 тыс. кг и валового производства молока более 28 тыс. тонн. Годовой объем производства продукции 945 млн.рублей. Уменьшение затрат, повышение производительности труда, пополнение собственного стада высококачественным племенным молодняком |  |
|  | Развитие промышленности |  |  |  |  |  |
| 38. | Ст.Калининская. Строительство многотопливной АЗС. | Управление экономики, инвестиций, потребительской сферы и торговли администрации муниципального образования Калининский район |  | 2012-2013гг. | Строительство многотопливной АЗС. |  |
| 39. | С.Долиновское Строительство типографии ООО «Кубаньпечать» |  |  | 2012-2013гг. | Строительство типографии |  |
| 40. | Реконструкция производственной базы с установкой линии по переработке семян сельскохозяйственной продукции со складским хранением |  |  | 2012-2013 гг. | Реконструкция производственной базы с установкой линии по переработке семян сельскохозяйственной продукции со складским хранением. |  |
|  | Физкультура и спорт |  |  |  |  |  |
| 41. | Проведение спортивно-массовых мероприятий на территории муниципального образования Калининский район | Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Калининский район, администрации сельских поселений |  | 2012-2014гг. | Проведение спартакиад трудящихся района, участие в районных и краевых соревнованиях |  |
| 42. | Калининское сельское поселение Развитие массового спорта |  |  | 2012-2014 гг. | Проведение спартакиад трудящихся сельского поселения, участие в районных, краевых соревнованиях |  |
| 43. | Старовеличковское сельское поселение Развитие массового спорта |  |  | 2012-2014 гг. | Проведение спартакиад трудящихся сельского поселения, участие в районных, краевых соревнованиях |  |
| 44. | Бойкопонурское сельское поселение Развитие массового спорта |  |  | 2012-2014гг. | Проведение спартакиад трудящихся сельского поселения, участие в районных, краевых соревнованиях |  |
| 45. | Джумайловское сельское поселение Развитие массового спорта |  |  | 2012-2014гг. | Проведение спартакиад трудящихся сельского поселения, участие в районных, краевых соревнованиях |  |
| 46. | Гришковское сельское поселение Развитие массового спорта |  |  | 2012-2014 гг. | Проведение спартакиад трудящихся сельского поселения, участие в районных, краевых соревнованиях |  |
| 47. | Новониколаевское сельское поселение Развитие массового спорта |  |  | 2012-2014 гг. | Проведение спартакиад трудящихся сельского поселения, участие в районных, краевых соревнованиях |  |
| 48. | Куйбышевское сельское поселение Развитие массового спорта |  |  | 2012-2014 гг. | Проведение спартакиад трудящихся сельского поселения, участие в районных, краевых соревнованиях |  |
| 49. | Гривенское сельское поселение Развитие массового спорта |  |  | 2012-2014 гг. | Проведение спартакиад трудящихся сельского поселения, участие в районных, краевых соревнованиях |  |

- Приложение № 2

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПРОГРАММНЫХ (НЕПРОГРАММНЫХ) МЕРОПРИЯТИЙ (МЛН. РУБ.)

| Наименование мероприятия | Федеральный бюджет |  |  | Краевой бюджет |  |  | Местный бюджет |  |  | Внебюджетные источники |  |  | Привлеченные средства |  |  | всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Программа модернизации здравоохранения муниципального образования Калининский район на 2011-2012 годы.» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Укрепление материально-технической базы ЛПУ | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | 0 |  |
| Внедрение современных информационных систем в здравоохранении. | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 0,167 | 0 | 0 | 1,782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,3 | 0 |  |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Долгосрочная КЦП «Развитие образования в Краснодарском крае» на 2011-2015 годы: | 0 | 0 | 0 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 2,364 | 2,364 | 2,364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,27 | 11,27 |  |
| Создание условий для укрепления здоровья детей и педагогических работников за счет обеспечения их сбалансированным горячим питанием | 0 | 0 | 0 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 4,6 |  |
| Совершенствование системы независимых объективных внешних оценок качества образования по всем уровням образования | 0 | 0 | 0 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,204 | 0,204 |  |
| Обеспечение общеобразовательных учреждений школьными автобусами | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 1,7 |  |
| Капитальный ремонт спортивных залов | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0 |  |
| Софинансирование расходных обязательств, связанных с оплатой педагогам дополнительного образования за работу с детьми в вечернее и каникулярное время в спортивных залах общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности системы образования Краснодарского края) | 0 | 0 | 0 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,073 | 0,073 |  |
| Софинансирование расходных обязательств, связанных с оплатой педагогам дополнительного образования за работу с детьми в спортивных клубах общеобразовательных учреждений | 0 | 0 | 0 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,195 | 2,195 |  |
| Реализация комплекса мер по модернизации системы общего образования | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,5 | 0 |  |
| «Развитие системы дошкольного образования в Краснодарском крае» на 2010-2015 годы» | 0 | 0 | 0 | 3,2 | 17,0 | 20,0 | 3,8 | 8,0 | 10 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 25,3 |  |
| Краевая целевая программа «Дети Кубани» на 2009-2013 годы: | 0 | 0 | 0 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,768 | 1,768 |  |
| Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,083 | 0,083 |  |
| Подпрограмма «Организация летнего оздоровления и занятости детей» | 0 | 0 | 0 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,685 | 1,685 |  |
| Долгосрочная краевая целевая программа «Безопасность образовательных учреждений на 2012-2014 гг.» | 0 | 0 | 0 | 0,392 | 0,431 | 0,475 | 0,392 | 0,431 | 0,475 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,784 | 0,862 |  |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦП поддержки сельских клубных учреждений Краснодарского края на 2011-2012гг. Укрепление материально-технической базы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Проведение капитального ремонта в МБОУДОД ДШИ ст.Калининской и МБОУДОД ДМШ ст.Старовеличковской | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,085 | 0,09 | 0,095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,085 | 0,09 |  |
| Капитальный ремонт кровли Грекинского СДК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 |  |
| Замена полов и дверных оконных блоков Лебединского СДК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 |  |
| Капитальный ремонт кровли Андреевского СДК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,240 | 0 |  |
| Замена дверных блоков и электропроводки Бойкопонурского СДК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0 |  |
| Замена дверных блоков электропроводки Могукоровского СК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 |  |
| Приобретение звукоусилительной аппаратуры для Старовеличковского СДК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0 |  |
| Приобретение звукоусилительной аппаратуры для Джумайловского СДК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 |  |
| Проведение капитального ремонта фойе Бойкопонурского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 |  |
| Приобретение звукоусилительной аппаратуры для Бойкопонурского СДК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 |  |
| Проведение капитального ремонта Долиновского сельского клуба Бойкопонурского сельского поселеия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 |  |
| Физкультура и спорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,2 | 0 | 0 |
| РЦП «Развитие физической культуры и спорта и спорта в муниципальном образовании Калининский район на 2012-2015 годы» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,17 | 1,316 | 1,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,17 | 1,316 | 1,42 |
| «Развитие детско -юношеского спорта в Краснодарском крае 2011-2013 г.» | 0 | 0 | 0 | 0,529 | 0,529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,529 | 0,529 | 0 |
| РЦП «Дети Кубани подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,025 | 0 |
| РЦП «Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотических средств на 2007-2012 г. по Калининскому району» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,325 | 0 | 0 |
| Районная комплексная программа по укреплению правопорядка, профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в муниципальном образовании Калининский район на2010- 2012 годы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,065 |  |  |
| РЦП «Программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Калининский район на 2012-2014 годы.» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,33 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 |  |  |
| Создание положительного имиджа малого и среднего предпринимательства: - подготовка информационных материалов по проблемам малого и среднего предпринимательства для публикации в СМИ; - издание и распространение информационных вестников; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,025 | 0,027 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,025 | 0,027 | 0,03 |
| Формирование земельных участков, обеспеченных инфраструктурой и подготовленными бизнес-планами, для предоставления их с торгов субъектам малого и среднего предпринимательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,115 | 0,117 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,115 | 0,117 | 0,12 |
| Организация и проведение обучающих семинаров, совещаний, конференций, «круглых столов», «дней открытых дверей» для субъектов малого и среднего предпринимательства по актуальным вопросам, в том числе: - в сфере налогообложения; - по правовым вопросам и административному регулированию; - по проблемам подбора и подготовки кадров; - по бизнес планированию; - по вопросам охраны труда, трудового законодательства, социального партнерства. Семинары, учитывающие отраслевую специфику, в том числе: - в сфере промышленности; -в сфере строительства; - в сфере здравоохранения; - в сфере образования; - в сфере сельского хозяйства. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,025 | 0,028 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,025 | 0,028 | 0,03 |
| Организация подготовки и переподготовки кадров для малого и среднего предпринимательства, обучение начинающих предпринимателей основам предпринимательской деятельности на льготных условиях. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,012 | 0,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,012 | 0,015 |
| Разработка и представление инвестиционных проектов социально-значимых для района видов деятельности. Участие муниципального образования в краевых и российских конкурсах и выставках малого и среднего бизнеса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,065 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,065 |  |
| Организация и проведение конкурсов: - «Лучший инвестиционный проект малого предпринимательства в Калининском районе»(подарок за первое место); - «Лучшее предприятие Калининского района»; - «Лучшие предприниматели Калининского района»; - конкурс для детей и молодежи «Кем я хочу стать», «Каким я вижу свой будущий бизнес»; - т.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,012 | 0,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,012 |  |
| Организация и проведение районных выставочно-ярмарочных мероприятий, выставки коллективных стендов на выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах, создание стендов, аренда выставочной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,055 | 0,069 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,055 | 0,069 |  |
| Реконструкция мелиоративных систем, включая капитальную планировку | 0 | 0 | 0 | 19 | 32,4 | 18,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 183,6 | 104,6 | 145 | 216 | 123 |
| Ремонтно-восстановительные работы на мелиоративных системах | 0 | 0 | 0 | 11,4 | 11,9 | 12,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17,9 | 19 | 28,4 | 29,8 | 31,7 |
| Мониторинг земель сельскохозяйственного назначения | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,5 |
| Применение минеральных удобрений | 17 | 19 | 21,3 | 0,8 | 0,9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,2 | 170,1 | 190,7 | 170 | 190 | 213 |
| Строительство молочно-товарной мегафермы ст. Старовеличковская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 300 | 300 | 220 | 300 | 300 |
| Новое строительство и реконструкция животноводческого комплекса крупного рогатого скота на 850 голов ООО «Кирпили» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,4 | 0 | 0 | 19,4 | 0 | 0 |
| Приобретение современной, высокоэффективной уборочной, энергосберегающей техники и сельхозмашин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 288 | 307 | 284 | 288 | 307 |
| Осуществление комплекса организационных, экономических, технологических и других мер по созданию культурных пастбищ для выпаса скота | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 |
| Водоснабжение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФЦП «Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края» Водоснабжение ст.Калининской. | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 |
| ФЦП «Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края» Водоснабжение ст. Старовеличковской. | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 |
| Ремонт и реконструкция объектов ЖКХ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦП антикризисных мер в жилищно-коммунальном хозяйстве Краснодарского края. Реконструкция котельной х.Гречаная Балка | 0 | 0 | 0 | 8,555 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,055 | 0 |  |
| КЦП антикризисных мер в жилищно-коммунальном хозяйстве Краснодарского края. Реконструкция котельной п.Рогачевский. | 0 | 0 | 0 | 8,555 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,055 | 0 | 0 |
| Обустройство автодорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЦП «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края» на 2012 год Калининское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 21,5 | 0 | 0 | 4,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,8 | 0 | 0 |
| Старовеличковское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 16,3 | 0 | 0 | 3,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,56 | 0 | 0 |
| Джумайловское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 |
| Гришковское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 0 | 0 | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,64 | 0 | 0 |
| Бойко-Понурское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 0 | 0 |
| Гривенское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 |
| Куйбышевское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,4 | 0 | 0 |
| Новониколаевское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,6 | 0 | 0 |
| Долгосрочная КЦП «Развитие систем наружного освещения населенных пунктов Краснодарского края 2012-2014 годы» ст.Старовеличковская, | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 |
| Долгосрочная КЦП «Развитие систем наружного освещения населенных пунктов Краснодарского края 2012-2014 годы» ст. Калининская, | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,625 | 0 | 0 |
| Долгосрочная КЦП «Развитие систем наружного освещения населенных пунктов Краснодарского края 2012-2014 годы» ст.Гривенская | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 |

- Приложение № 3

ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Место реализации | Суть инвестиционного проекта (описание, основные характеристики) | Стоимость проекта, млн. руб. | Объем выпуска продукции (работ, услуг), млн.руб. | Срок реализации | Стадия реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство тепличного комплекса по выращиванию цветов | ст. Калининская, ул. Степная (в районе ул. Восточной) | Строительство тепличного комплекса по выращиванию цветов | 110 | 146 | 2007-2012 | теплица застеклена, подключены системы водо- и теплоснабжения, подводиться газ |
| 2. | Строительство типографии | с. Долиновское автодорога Калининская - Новотитаровская | Строительство типографии. | 50 | 1 | 2012-2013 | Завершено строительство 12 емкостей для хранения зерна мощностью 30 тыс. тонн, установлен транспортер, сушильное и очистительное оборудование. |
| 3. | Строительство элеватора | ст. Новониколаевская отд.№ 5 ООО "Кубаньагро-Приазовье» | Строительство элеватора | 260 | 230 | 2007-2012 | Завершено строительство 12 емкостей для хранения зерна мощностью 30 тыс. тонн, установлен транспортер, сушильное и очистительное оборудование, |
| 4 | Строительство молочно-товарной мегафермы | ст. Старовеличковская (в землях ООО СК "Октябрь") | Строительство молочно-товарной мегафермы | 1500 | 859 | 2008-2013 | Завершено строительство первой очереди: комбикормовый завод мощностью 20 тонн в час, склады хранения более 60 тон зерновой продукции, два родильных корпуса, малая «карусель» на 24 постановочных места, площадка для содержания молодняка, заканчиваются строительно-монтажные работы в доильном зале на 160 постановочных мест, в 2-х корпусах по 600 голов каждый. |
| 5 | Реконструкция производственной базы с установкой линии по переработке семян сельскохозяйственной продукции со складским хранением | Ст.Калининсккая | Реконструкция производственной базы с установкой линии по переработке семян сельскохозяйственной продукции со складским хранением | 100 | 130 | 2009-2013 | установлено современное высокоэффективное оборудование по очистке, шелушению, шлифованию, упаковке зерна, построено зернохранилище мощностью 2000 тонн. |
| 7 | Строительство комплекса по переработке зерна | ст.Гривенская | Строительство комплекса по переработке зерна | 300 | 215 | 2010-2012 | завершено строительство первой очереди - цех по переработке, начато строительство второй очереди |

- Приложение № 4

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕОБХОДИМОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ

| Наименование показателя | Электроснабжение (мВт/ч) |  |  |  | Газоснабжение (тыс. куб. м) |  |  |  | Теплоснабжение (Гкал/ч) |  |  |  | Водоснабжение (тыс. куб. м/сут.) |  |  |  | Водоотведение (тыс. куб. м/сут.) |  |  |  | Автодорожная сеть (км) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Существующие мощности | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 47,93 | 47,93 | 47,93 | 47,93 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление в год | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 50,0 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3194 | 3194 | 3194 | 3194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дефицит/резерв ресурса | 0/6,9 | 0/6,9 | 0/6,9 | 0/6,9 | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 7,03/0 | 7,03/0 | 7,03/0 | 7,03/0 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/5566 | 0/5566 | 0/5566 | 0/5566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Протяженность сетей | 1589 | 1589 | 1589 | 1589 | 542,2 | 542,2 | 542,2 | 542,2 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 543,36 | 543,36 | 543,36 | 543,36 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 6120,04 | 6120,04 | 6120,04 | 6120,04 |
| Степень износа сетей | 90 | 90 | 90 | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 45 | 45 | 45 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Прогноз дефицита/резерва ресурса | 0/3,6 | 0/3,6 | 0/3,6 | 0/3,6 | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 7,03/0 | 7,03/0 | 7,03/0 | 7,03/0 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/5566 | 0/5566 | 0/5566 | 0/5566 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Приложение № 5

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| Наименование показателя | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оценка | прогноз |  |  |
| Численность постоянного населения (на конец года), тыс.чел. | 50,68 | 50,78 | 50,8 | 50,8 |
| Численность занятых в экономике, тыс.чел. | 18,3 | 18,37 | 18,62 | 18,76 |
| Темп роста оборота отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг, % | 135,9 | 136,0 | 120,2 | 121,9 |
| Темп роста привлечения инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, % | 117,5 | 107,9 | 117,2 | 112,5 |
| Удельный вес убыточных предприятий, % | 9,5 | 10 | 10 | 10 |
| Уровень жизни населения |  |  |  |  |
| Демографическое развитие и занятость населения |  |  |  |  |
| Общий коэффициент рождаемости, число родившихся на 1000 человек населения | 10,0 | 10,0 | 10,1 | 10,2 |
| Общий коэффициент смертности, число умерших на 1000 человек населения | 13,6 | 13,6 | 13,5 | 13,4 |
| Коэффициент естественного прироста населения, на 1000 человек населения | -3,6 | -3,6 | -3,4 | -3,2 |
| Уровень регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения, % | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Доходы населения |  |  |  |  |
| Темп роста среднемесячной заработной платы, % | 113,1 | 107,5 | 108,4 | 109,1 |
| Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | 23,0 | 22,5 | 22,0 | 21,5 |
| Развитие здравоохранения |  |  |  |  |
| Обеспеченность: |  |  |  |  |
| - больничными койками, коек на 10 тыс. жителей | 69,1 | 68,7 | 68,4 | 68,3 |
| - амбулаторно-поликлиническими учреждениями, пос. в смену на 10 000 жителей | 256,3 | 256,0 | 255,7 | 255,5 |
| - врачами, число врачей на 10 000 жителей, чел. | 17,2 | 18,1 | 19,1 | 20,1 |
| Смертность населения трудоспособного возраста (на 1000 человек населения) | 134 | 134 | 134 | 134 |
| Развитие образования |  |  |  |  |
| Численность детей в учреждениях детского дошкольного образования, человек | 2012 | 2040 | 2060 | 2084 |
| Численность учащихся в учреждениях общего образования, тыс.человек | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Охват детей дошкольным образованием (число мест в дошкольных образовательных учреждениях в расчете на 1000 детей возраста от 1 до 6 лет) | 488,9 | 497,2 | 502,9 | 509,7 |
| Развитие физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 28,3 | 31 | 34 | 37 |
| Обеспеченность спортивными сооружениями, шт.: |  |  |  |  |
| - плавательные бассейны | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - спортивные залы | 22 | 22 | 22 | 22 |
| - плоскостные сооружения | 88 | 89 | 89 | 89 |
| Развитие культуры |  |  |  |  |
| Число культурно-досуговых учреждений на территории муниципального образования, ед. | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа, учреждений на 100 тыс.населения | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 |
| Развитие реального сектора экономики муниципального образования |  |  |  |  |
| Транспорт |  |  |  |  |
| Темп роста объема услуг транспорта, % | 153,7 | 107,4 | 103,8 | 103,2 |
| Грузооборот транспорта, т-км | 28,0 | 28,7 | 29,0 | 30,0 |
| Пассажирооборот транспорта, пассажиро-км | 30,1 | 31,2 | 35,6 | 37,2 |
| Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, % | 6,7 | 8,4 | 10,5 | 11,0 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖКХ |  |  |  |  |
| Темп роста объема выполненных работ и услуг предприятиями жилищно-коммунального комплекса, % | 102,6 | 109,6 | 119,5 | 121,4 |
| Физический износ объектов коммунальной инфраструктуры, % | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Удельный вес площади ветхого и аварийного жилого фонда в общем жилищном фонде, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный вес жилищного фонда (%), обеспеченного: |  |  |  |  |
| водоснабжением | 100 | 100 | 100 | 100 |
| водоотведением | 1 | 1 | 1 | 1 |
| центральным отоплением | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячим водоснабжением | 0 | 0 | 0 | 0 |
| газоснабжением |  |  |  |  |
| Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки потребителям, % | 31 | 30 | 29 | 29 |
| Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей, % | 19,3 | 18,3 | 18 | 18 |
| Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненых работ и услуг по показателю производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды, % | 62,1 | 109,6 | 112,4 | 112,2 |
| Промышленное производство |  |  |  |  |
| Темп роста объема отгруженной продукции (работ, услуг), % | 135,9 | 136 | 120,2 | 121,9 |
| Строительство |  |  |  |  |
| Темп роста объема выполненных работ по виду деятельности "строительство", % | 60,4 | 141,4 | 109,1 | 109,9 |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования, тыс. кв.м | 9,8 | 10,1 | 10,4 | 10,7 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящегося в среднем на 1 жителя, кв.м | 21,6 | 21,8 | 22,2 | 22,5 |
| Сельское хозяйство |  |  |  |  |
| Темп роста объема валовой продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей, % | 108,7 | 111,6 | 107,4 | 106,7 |
| Численность КРС, тыс. голов | 97,3 | 100,8 | 102,1 | 102,6 |
| Численность свиней, тыс. голов | 178,8 | 143,7 | 102,5 | 102,4 |
| Численность птицы, млн. голов | 100,3 | 100,6 | 102,8 | 102,7 |
| Производство молока, тыс. тонн | 100,2 | 101,5 | 101,5 | 102,1 |
| Производство яиц, млн. шт. | 100,6 | 100,6 | 100,6 | 100,6 |
| Производство зерна,:тыс.тонн | 101,6 | 100,4 | 101,8 | 102,1 |
| Санаторно-курортный комплекс |  |  |  |  |
| Темп роста доходов предприятий курортно-туристического комплекса - всего (с учетом доходов малых предприятий и физических лиц), % | 108,0 | 111,1 | 110,0 | 112,1 |
| Количество туристов, тыс. чел | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,8 |
| Количество средств размещения в организованном секторе, ед. | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,8 |
| Потребительская сфера |  |  |  |  |
| Темп роста оборота розничной торговли, % | 114,8 | 113,5 | 113,4 | 113,3 |
| Темп роста оборота общественного питания, % | 113,9 | 113,7 | 112,7 | 112,3 |
| Темп роста объема платных услуг населению, % | 112,5 | 112,9 | 113,4 | 113,9 |
| Развитие малого бизнеса |  |  |  |  |
| Численность занятых в малом бизнесе, всего | 5604 | 5742 | 5806 | 5870 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| малые предприятия | 2509 | 2555 | 2605 | 2657 |
| предприниматели без образования юридического лица | 3095 | 3187 | 3201 | 3213 |
| Темп роста оборота малых предприятий, % | 109,4 | 107,3 | 107,3 | 107,3 |
| Доля оборота малых предприятий в общем обороте предприятий по полному кругу, % | 9,6 | 9,1 | 9,0 | 12,5 |
| Бюджетная система |  |  |  |  |
| Поступление доходов в бюджет муниципального образования, млн. рублей | 637 | 536 | 492 | 496 |
| Расходы бюджета муниципального образования на душу населения, руб. | 12589 | 10851 | 9528 | 9665 |
| Доля собственных доходов в доходах бюджета муниципального бюджета, % | 32,1 | 32,3 | 37,8 | 40,3 |
| Инвестиции |  |  |  |  |
| Количество реализованных инвестиционных проектов | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество заключенных соглашений | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Количество новых рабочих мест | 124 | 50 | 130 | 45 |

- Приложение № 6

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

| №, п/п | Наименование инвестиционного проекта | Количество новых рабочих мест, (чел.) | Объём производства, работ и услуг, (млн.руб. в год) | Платежи в бюджет (млн. руб. в год) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федеральный | краевой | местный | всего |
| 1. | Строительство тепличного комплекса по выращиванию цветов |  |  |  |  |  |  |
|  | 2012 год | 20 | 146 | 0 | 3,48 | 0,5 | 3,98 |
|  | 2013 год | 0 | 146 | 0 | 3,48 | 0,5 | 3,98 |
|  | 2014 год | 0 | 146 | 0 | 3,48 | 0,5 | 3,98 |
| 2 . | Строительство типографии |  |  |  |  |  |  |
|  | 2012 год | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2013 год | 40 | 171 | 10,7 | 2,1 | 0,8 | 13,6 |
|  | 2014 год | 0 | 171 | 10,7 | 2,1 | 0,8 | 13,6 |
| 3. | Строительство элеватора по хранению и переработке риса ООО «Кубаньагро-Приазовье» |  |  |  |  |  |  |
|  | 2012 год | 20 | 130 | 12,2 | 0 | 0,2 | 12,4 |
|  | 2013 год | 40 | 230 | 24,35 | 0 | 0,5 | 24,85 |
|  | 2014 год | 0 | 230 | 24,35 | 0 | 0,5 | 24,85 |
| 4. | Строительство молочно-товарной мегафермы ст. Старовеличковс-кая |  |  |  |  |  |  |
|  | 2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2013 год | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2014 год | 45 | 858,65 | 0,04 | 1,2 | 0,8 | 2,04 |
| 5. | Реконструкция производственной базы с установкой линии по переработке семян сельскохозяйственной продукции со складским хранением ООО «Росагротрейд» |  |  |  |  |  |  |
|  | 2012 год | - | 130 | 0 | 0 | 0,6 | 0,6 |
|  | 2013 год | - | 130 | 0 | 0 | 0,6 | 0,6 |
|  | 2014 год | - | 130 | 0 | 0 | 0,6 | 0,6 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 год |  | 150 | 406 | 12,2 | 3,48 | 1,3 | 16,98 |
| 2013 год |  | 130 | 677 | 35,05 | 5,58 | 2,4 | 43,03 |
| 2014 год |  | 45 | 1535,65 | 35,09 | 6,78 | 3,2 | 45,07 |

В перечень включаются все коммерческие инвестиционные проекты, вошедшие в состав системы программных (непрограммных) мероприятий.